安庆职业技术学院3-4号学生宿舍改造工程监理项目

交 易 文 件

招 标 人：        安庆职业技术学院

代理机构：    安徽宜城工程咨询有限公司

二〇二六年七月

安庆职业技术学院3-4号学生宿舍改造工程监理项目

交易公告

安徽宜城工程咨询有限公司受项目单位安庆职业技术学院委托，现对安庆职业技术学院3-4号学生宿舍改造工程监理项目进行公告，欢迎安庆市小额工程自主交易平台供应商参与。

一、项目名称及内容

1.项目编号： H0QT26Z14035701

2.项目名称：安庆职业技术学院3-4号学生宿舍改造工程监理项目

3.项目地点：安庆市

4.最高限价：/

5.成交合同价（固定报价）：82000.00元

6.项目内容：本次监理服务对应的工程项目为安庆职业技术学院3-4号学生宿舍改造工程，主要内容包括原外立面铲除至基层，新做真石漆；走道及楼梯间原水磨石楼地面清洗，铲除原墙面块料面层及原天棚、墙面涂料面层后重做块料及涂料面层；盥洗室、洗衣房及卫生间原楼地面、墙面块料面层及天棚涂料面层铲除后重新做防水，地面、墙面及天棚重做块料及涂料面层，卫生间给排水管道改造；寝室、值班室及弱电间原水磨石楼地面清洗，铲除原天棚、内墙涂料面层后新刷内墙涂料；寝室阳台原水磨石楼地面清洗，铲除原天棚、墙面涂料面层后重做涂料及真石漆面层；更换防盗门及推拉门、屋面瓦更换刷漆、栏杆维修出新、损坏的桥架维修更换、强弱电的合理增加、部分空调的拆移、增加空调冷凝水管等；原平屋面找坡层及防水层重新施工；原中庭道路破除，并改为沥青道路，重新铺设地下排水管网等内容。项目中标价为8176386.75元，详见施工图设计文件。

7.计划工期：55日历天

二、资质、资格要求

1.参与供应商须具备独立法人资格，具备住房城乡建设主管部门颁发的下列①、②任一资质：

①具备房屋建筑工程监理丙级及以上资质；

②工程监理综合资质；

2.拟派项目总监须具备：房屋建筑工程专业国家级注册监理工程师资格。

备注：在随机抽取前，对供应商的注册监理工程师人数进行核查。根据供应商资质证书的资质等级，其注册监理工程师人数必须满足工程监理企业资质标准中房屋建筑工程相应资质级别注册监理工程师数量，抽取现场通过查询安徽省住建厅或全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)企业注册人员，截止交易时间的注册人员数量不满足要求的，不得进入随机抽取名单。

三、交易时间、地点、规则

1.交易时间：2026年7月13日10时00分

2.交易地点：安庆市公共资源交易中心

3.参与网址：安庆市公共资源交易系统

（http://220.179.5.14:90/TPBidder/memberLogin）

4.交易规则：固价抽取法

四、注意事项

1.本项目交易公告信息发布时间前，供应商已通过资质审核进入安庆市小额工程自主交易平台。

2.本项目拟参与供应商在交易时间截止前登录“安庆市公共资源交易系统（http://220.179.5.14:90/TPBidder/memberLogin）”点击该项目的“我要参加”，填写相关信息，并点击完成“在线签到”，即默认该供应商报价（为固定报价）并参与该项目交易。

3.本项目拟参与供应商可于交易时间截止前，点击“我要撤销”修改已填报信息（如项目负责人等），但交易时间截止后不得修改。供应商的相关信息，以该供应商在交易时间截止前最终填报信息为准。

4.本项目参与供应商无须到达交易地点。项目单位或代理机构在交易时间截止时，在交易地点通过“安庆市公共资源交易中心·摇号系统”，随机抽取一名拟成交供应商。若项目报名签到的供应商不足2家时，系统将不予随机抽取。

5.符合公告要求的意向供应商未正常参与交易的，视为弃权。一旦交易成功，即视为供应商接受公告的全部需求，不得修改或撤回。

6.本项目的成交结果公示将在安庆市公共资源交易中心网站发布。

7.本项目由项目单位安庆职业技术学院自主选择进入安庆市小额工程自主交易平台交易。项目单位将严格落实项目单位主体责任，履行相应职责，明确监管部门，遵守相关规定，对项目报建、预算控制、清单控制价编制、交易公告、异议答复、成交公示、成交供应商资格后审、交易成交或失败、合同履约、项目验收等交易活动及环节负责。

8.如有异议和投诉,请按安庆市小额工程自主交易平台有关要求在规定时限内分别向项目单位和项目监管部门提出。拟参与供应商在规定时间内未提出异议和投诉的，项目单位和项目监管部门将不予受理。

五、联系方式

1.发包人

名    称：安庆职业技术学院

地    址：安庆市天柱山东路99号

联 系 人：朱老师

联系方式：0556-5283045

2.招标代理机构

名    称：安徽宜城工程咨询有限公司

地    址：安庆市大观区市府路7号人才市场综合楼

联 系 人：潘青

联系方式：0556-5351108/13956548114

3.监督管理部门

名    称：安庆职业技术学院监察审计处

地    址：安庆市天柱山东路99号

联系方式：0556-5284635

2026年7月8日

项 目 需 求

项目名称：安庆职业技术学院3-4号学生宿舍改造工程监理项目

项目编号：H0QT26Z14035701

项目单位：安庆职业技术学院

合同价：82000.00元

付款方式（支付进度）：工程竣工验收合格后支付至合同价的80%，工程结算审核完成后余款一次性付清。

项目概况：本次监理服务对应的工程项目为安庆职业技术学院3-4号学生宿舍改造工程，主要内容包括原外立面铲除至基层，新做真石漆；走道及楼梯间原水磨石楼地面清洗，铲除原墙面块料面层及原天棚、墙面涂料面层后重做块料及涂料面层；盥洗室、洗衣房及卫生间原楼地面、墙面块料面层及天棚涂料面层铲除后重新做防水，地面、墙面及天棚重做块料及涂料面层，卫生间给排水管道改造；寝室、值班室及弱电间原水磨石楼地面清洗，铲除原天棚、内墙涂料面层后新刷内墙涂料；寝室阳台原水磨石楼地面清洗，铲除原天棚、墙面涂料面层后重做涂料及真石漆面层；更换防盗门及推拉门、屋面瓦更换刷漆、栏杆维修出新、损坏的桥架维修更换、强弱电的合理增加、部分空调的拆移、增加空调冷凝水管等；原平屋面找坡层及防水层重新施工；原中庭道路破除，并改为沥青道路，重新铺设地下排水管网等内容。工程项目中标价为8176386.75元，详见施工图设计文件。

交易范围：施工全过程监理,施工前期准备阶段和施工阶段的质量、进度、投资控制，及工程安全、合同、信息管理和各参建方协调等监理及后续服务工作。

计划工期：55日历天

缺陷责任期：24个月

监理服务期：自监理合同签订之日起至缺陷责任期期满止。

一、人员配备最低要求

| 执业资格 | 专业 | 岗位 | 人员配额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 具有国家监理工程师注册证书 | 房屋建筑工程 | 总监理工程师 | 1人（不允许外聘、返聘） |
| 具有国家监理工程师注册证书或省级住房和城乡建设主管部门(或各级住建部门、国务院有关部门认可的行业协会及部门)颁发的监理工程师岗位证书 | 房屋建筑工程 | 专业监理工程师 | 1人 |
| 省级住房和城乡建设主管部门(或各级住建部门、国务院有关部门认可的行业协会及部门)颁发的监理员岗位资格证书 | / | 监理员 | 1人 |
| 合计 |  |  | 3人 |
| 人员配备通则： 表中所列监理人员配额为最低限度；关键岗位人员配备数量不得低于上表的规定，且应专业配套，并满足相关规范及工程项目监理工作进展需要。 |  |  |  |

二、履约担保要求

1.保证方式：银行保函、银行转账、现金支票、银行汇票、现金保证、保证保险

2.保证数额：履约担保为成交合同价的2%；如为银行保函，必须为中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行或项目单位认可的银行或参与供应商基本账户开户行开具的不可撤销的银行保函。

3.提交时限：成交供应商在收到成交通知书后7个工作日内按规定向项目单位提交履约担保。若成交供应商在规定时限内未提交担保的，项目单位将书面通知成交供应商，成交供应商在项目单位限定的时间内仍不能提交担保的，项目单位可取消其成交资格，并保留进一步追偿的权利。

4.履约保证金退还方式：合同履约完毕后一次性返还。

5.如果成交供应商在规定时限内未提交担保的，项目单位将书面通知成交供应商，成交供应商在约定的时间内仍不能办理的，项目单位可取消其成交资格，并保留进一步追偿的权利。

三、服务要求

1.工程施工监理内容：本工程施工全过程监理及建设工程项目施工前期准备阶段及施工阶段的质量、进度、投资控制和安全、合同、信息管理及各参建方协调等监理及后续服务工作。

2.承诺提供正常监理服务以外其他的相关服务，包括但不限于配合项目单位办理报建、报批、报审、施工招标过程的技术服务、施工图设计文件复核、施工合同的拟定、洽谈以及施工许可证申请办理、工程现场前期的准备工作、设计协调、竣工验收、工程结算初审、工程备案以及工期控制等全过程服务。

3.在建设过程中，成交供应商必须按投标时承诺配备的人员及时到位。未经项目单位同意，成交供应商不得擅自更换或者减少上述人员。根据现场施工情况，保证监理人员每天到场数量，项目单位有权根据监理现场人员到位情况，要求其增加专业人员，监理单位必须服从，否则，视同成交供应商违约，项目单位有权中止合同履行。

4.因监理原因造成工程质量缺陷、进度滞后、工期延误，给委托人造成损失的，委托人有权在监理合同价款中扣除相关损失费用。

5.监理考核管理规定：

（1）现场监理人员不得随意脱岗，否则经查属实，处以100元∕人·次罚款。

（2）现场材料进场时应严格把关，造成使用材料质量不符合相关规定的，处以500-1000元∕次罚款。

（3）未履行监理人员职责进行日常巡查，放松现场工程质量管理，造成工程存在质量隐患或出现较大质量安全隐患未及时发现并处理的，处以1000-2000元∕次罚款。出现重大质量安全事故的除依据国家相关法律严肃处理外，相关行政主管部门将依照相关文件给予记不良记录或黑名单处罚。

（4）检验批检查验收不及时，无签字、无记录的，处以200-500元∕次罚款。

（5）监理日志记录不及时、不详或不实的，处以200-500元∕次罚款。

（6）工程重点部位、重点工序无旁站或无记录的，处以200-500元∕次罚款。

（7）工程量及经济签证计量、审核不准确或错误的，处以1000-2000元∕次罚款。

（8）人员配备不到位或未经甲方许可擅自更换人员的，严格按合同约定予以处罚。

（9）进度计划与实际进度偏差较大，未督促完成的，处以1000元∕次罚款。

（10）监理规划、实施细则未及时编制、审核，各项施工方案未及时审批，处以500-1000元∕次罚款。

（11）未及时组织监理例会工作，处以500元∕次罚款。

（12）其他：（合同双方签订合同时约定的其他关于总监及专监更换的处罚条款）。

四、踏勘现场

参与供应商应自行对工程现场及周围环境进行踏勘以获得有关交易和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由参与供应商自己承担。经项目单位允许，参与供应商可为踏勘目的进入项目单位的项目现场，但参与供应商不得因此使项目单位承担有关的责任和蒙受损失。参与供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

项目单位向参与供应商提供的所有数据和资料，是项目单位现有的能被参与供应商利用的资料，项目单位对参与供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

五、农民工工资要求

1.承包人必须严格按《安庆市人民政府办公室关于印发安庆市工程建设领域农民工工资专用账户和工程款分账管理办法的通知》（宜政办秘〔2021〕17号）的规定执行。

2.工程项目监理人未将农民工工资支付情况记入监理日志的；或应向管理办公室报告农民工工资支付事项而未报告的，由管理办公室限期约谈,责令限期整改,逾期未整改或整改不到位的，记入市建设行业信用信息系统，列入全市建筑市场重点监管对象。

六、费用缴纳

招标代理费：1500元，由成交供应商支付。

成交供应商在收到缴费通知后3个工作日内缴纳相关费用，未按规定缴纳的，项目单位有权取消其成交资格，并给予不良行为记录并予以披露。

七、成交供应商须知

1.本项目合同可参照在安庆市公共资源交易中心网站“办事指南-下载中心”下载的合同文本，成交供应商应当在成交通知书发出之日起10日历天内与发包人签订合同。

2.合同双方必须严格按照交易公告、项目需求及有关承诺签订合同，不得擅自变更。项目单位和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3.合同文件组成及优先顺序为：（1）成交通知书；（2）交易公告；（3）合同协议书；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）列入合同的投标辅助资料。